ONE·HUB PWA · 스프린트 S19

# S19 · P0 긴급 정정 작업지시서 (마스터)

| 작성 | 2026-08-30 |
| --- | --- |
| 근거 | 2026-08-30 실사용 진단(카카오 로그인 후 5개 탭 전 화면 + API 응답 실측, trader A) |
| 범위 | P0 4건. P1·P2는 별도 스프린트로 분리 |
| 저장소 | one-hub-content (Next.js on Vercel) / 백엔드는 Lightsail 54.180.54.132 |
| 파트 구성 | S19-1 자산 단일 소스 / S19-2 판단 채점 / S19-3 이야기 백엔드 / S19-4 AI 신호 정합성 |

## 0. 진단 정정 — 먼저 읽을 것

초판 진단서에서 3건을 정정합니다. 코드와 실화면을 다시 확인한 결과 아래는 결함이 아니었습니다. 이 3건은 작업 대상이 아닙니다.

| 초판 진단 | 실제 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 헤더의 '분석변경'·'종목변경' 버튼이 무동작 | 정상 동작한다. 분석변경: AI vs 나 대결 → 자기검증 → 리포트 종목변경: 주식 → ETF → 부동산 / 오늘의 대결 → 부동산 → ETF → 이야기 | 버튼 클릭 후 location.href 가 ?sec=vs → verify → archive 로 변함 |
| accuracy·ai-daily 데이터를 받아만 놓고 화면에 안 쓴다 | AI › 자기검증 탭에 전부 렌더된다. 어제 대비 점수 변화, 개선노트, 근거별 정확도, 08:50 KST 분석 흐름 타임라인까지 있다 | /pwa?tab=report&sec=verify 렌더 확인 |
| 부동산 28.8억이 총자산에서 누락됐다 | 설계대로 정상이다. 실거주는 운용자산에서 제외하고 총자산에는 별도 표기한다 (총자산 39.44억 · 운용 10.64억 · 실거주 시범삼성 28.80억 제외) | 동기화 완료 후 /pwa/assets 렌더 |

다만 세 번째 항목에서 진짜 문제가 드러났습니다. 초판 진단이 본 10.64억·'부동산 미입력' 화면은 오판이 아니라 실제로 그렇게 렌더된 화면이었습니다 — 로그인 직후 기기 동기화가 끝나기 전 상태입니다. 이것이 S19-1입니다.

## 1. P0 우선순위

| ID | 제목 | 한 줄 요약 | 주 파일 |
| --- | --- | --- | --- |
| S19-1 | 자산 단일 소스 — 동기화 이전 값 렌더 차단 | 로그인 직후 첫 화면이 총자산 10.64억·부동산 미입력으로 뜨고, 수 초 뒤 39.44억으로 바뀐다. 새 기기로 처음 로그인하는 파운딩 멤버가 보는 첫 숫자가 틀린다. | pages/_app.js lib/syncManager.js lib/ledger.js + 소비 화면 6곳 |
| S19-2 | 판단 채점 복구 | 판단 원장 120건 중 실제 '샀어요' 2건이 entry=null·snaps=[] 로 영구 채점 불가. 가격 스냅샷은 2026-08-25에서 멈춤. '3일 뒤 승부' 약속이 지켜지지 않는다. | lib/verdictLedger.js pages/pwa/index.js (+ :5001 스냅샷) |
| S19-3 | 이야기 백엔드 복구 | GET /api/comments 가 GitHub API 401. 화면은 이것을 '아직 댓글이 없습니다'로 표시해 고장을 감춘다. 커뮤니티 활성화 방안 적용 이전 단계. | pages/api/comments.js components/Comments.js Vercel 환경변수 |
| S19-4 | AI 신호 정합성 | ML 신호가 STRONG_SELL인 종목에 '검증 완료' 매수 배지가 붙는다. 대결 카드의 AI 현금이 -668만원(잔액 가드 없음). 같은 날 '추천 없음'과 '매수 5건'이 동시에 표시된다. | pages/pwa/index.js lib/portfolioDuel.js components/PortfolioDuelCard.js |

실행 순서: S19-3(환경변수 + 에러 표시, 당일) → S19-1 → S19-4 → S19-2(백엔드 스냅샷 포함이라 가장 김). S19-1과 S19-4는 같은 파일(pages/pwa/index.js)을 건드리므로 순차로 진행해 충돌을 피합니다.

## 2. 원 지적 ↔ 지시서 1:1 대조표

진단서 7개 항목 중 P0로 승격한 것만 표시합니다. 완료 시 이 표의 판정 칸을 채워 결과 리포트에 싣습니다.

| 원 지적 (진단서) | 담당 지시서 | 완료 판정 |
| --- | --- | --- |
| ① 종합자산 주식 — 같은 '주식'이 한 화면에서 두 금액(2.13억 / 1,320만) | S19-1 (5번 작업: 출처 분리 표기) | ⬜ |
| ① 추천 탭이 자기 자신을 가리키는 안내문 | S19-1 (6번 작업) | ⬜ |
| ② 이야기가 비어 있는 게 아니라 고장 나 있음 | S19-3 A-1, A-2 | ⬜ |
| ② 커뮤니티가 GitHub API 위에 올라가 있음 | S19-3 B | ⬜ |
| ④ '오늘은 새로운 추천이 없습니다'가 갱신 여부를 말해주지 않음 | S19-4 (3번 작업) | ⬜ |
| ④ action=BUY 인데 signal=STRONG_SELL | S19-4 (1번 작업) | ⬜ |
| ⑤ 화면마다 총자산이 다름 (관문 신뢰) | S19-1 (1~4번 작업) | ⬜ |
| ⑤ 빠른입력 '현재 등록'이 자산 지도와 어긋남 | S19-1 (3번 작업) | ⬜ |
| ⑥ '샀어요' 2건이 채점 불가 (entry=null) | S19-2 (1~3번 작업) | ⬜ |
| ⑥ 판단 기록이 전부 '집계 전' | S19-2 (4~5번 작업) | ⬜ |
| ⑦ AI 현금이 마이너스 668만원 | S19-4 (2번 작업) | ⬜ |

## 공통 규칙 (전 파트 동일 · 위반 시 프로덕션 사고)

- 빌드는 반드시 webpack. package.json 의 "build": "next build --webpack" 를 건드리지 않는다. Turbopack 프로덕션 빌드는 하이드레이션이 깨져 PWA 전체가 무반응이 된다.

- 데이터 격리는 trader(A/B/u+kakaoId) 기준. middleware.js 의 x-oh-tenant 강제 주입 지점을 우회하지 않는다.

- 새 localStorage 키를 만들지 않는다. 자산·판단 데이터는 기존 키와 lib/ 모듈을 재사용한다(N1 원장 원칙).

- 총자산 덧셈은 lib/ledger.js 안 1곳뿐이다. 어떤 화면도 자산을 직접 더하지 않는다.

- 백엔드(Lightsail) 수정은 백업 → 문법검사 → 재시작 → 회귀확인 순서. git이 아니라 scp + systemctl restart.

- 커밋 메시지는 Git Bash 기준. git commit -F - 와 <<'MSG' 히어독을 쓴다(PowerShell식 @'…'@ 금지).

- push 실패 시 git pull --rebase 후 재시도(GitHub Actions가 main에 커밋한다).

- 배포 착륙을 확인한 뒤 측정한다. git push 직후 즉시 프로덕션을 재면 옛 빌드가 잡힌다.

- PWA는 카카오 로그인 게이트 뒤라 최종 렌더는 사장님 확인이 필요하다. 추측으로 UI를 반복 수정하지 않는다.

주의점 자율 판단 조항 — 이 지시서에 명시되지 않은 부작용·경계조건은 작업자가 스스로 판단해 더 안전한 방법을 선택하고, 그 판단과 근거를 결과 리포트에 남긴다. 지시서 문구를 지키느라 회귀를 만드는 것은 위반이다.

## 검증 스크립트 총괄

각 파트는 자기 검증 스크립트를 갖습니다. 기존 scripts/verify_n1.sh 형식(chk 함수 · FAIL 카운터)을 그대로 따릅니다.

bash scripts/verify_s19_p1.sh   # 자산 단일 소스
bash scripts/verify_s19_p2.sh   # 판단 채점
bash scripts/verify_s19_p3.sh   # 이야기 백엔드
bash scripts/verify_s19_p4.sh   # AI 신호 정합성

      
# 전부 통과해야 S19 완료. 하나라도 FAIL>0 이면 미완료로 기록한다.

스크립트 뼈대 (신규 4개 모두 동일):

#!/bin/bash
# [S19-Pn] <제목> — 합격선: <한 줄>
cd "$(dirname "$0")/.." || exit 2
F=0
chk(){ if [ "$2" -eq 0 ]; then echo "  OK   $1"; else echo "  FAIL $1"; F=$((F+1)); fi; }
echo "── S19-Pn <제목> ──"
# ... 항목들 ...
echo "FAIL=$F"; [ "$F" -eq 0 ]